MIHWAR — Master Product Blueprint
الخريطة الأم لمنصة «محور»

Marketplace لتأجير المعدات الثقيلة — مرجع المنتج والمعمارية وترتيب البناء

حالة الوثيقة: مرجع تأسيسي للمنتج — تُحدّث عند كل Milestone رئيسية.

# 1. تعريف المنتج

«محور» سوق رقمي لتأجير المعدات الثقيلة يربط المستأجر بمالك/مؤجر المعدة. يتيح مسارين للحصول على المعدة: التصفح والاستئجار المباشر، أو نشر طلب احتياج واستقبال عروض من ملاك المعدات. يتوحد المساران لاحقًا في الحجز والدفع والتنفيذ والإكمال والتقييم. الدفع داخل المنصة، وتأخذ «محور» عمولة من المعاملة.

# 2. الأطراف الرئيسية

• المستأجر: يتصفح المعدات أو ينشر طلبًا، يستقبل العروض، يختار، يدفع ويتابع عملية التأجير.

• المؤجر / مالك المعدات: يُعتمد، يسجل معداته، يحدد السعر النهائي بالساعة و/أو اليوم، الموقع والتوفر وخيار المشغل، ويقدم معداته للطلبات المناسبة.

• الإدارة: تعتمد المؤجرين وتدير لاحقًا المعدات والمعاملات والمدفوعات والنزاعات والتشغيل.

• الحساب: المستخدم نفسه يمكن أن يكون مستأجرًا ومؤجرًا؛ لا يلزم حسابان منفصلان.

# 3. المساران الرئيسيان

A — الاستئجار المباشر

تصفح المعدات → بحث/تصفية → تفاصيل المعدة → اختيار المدة وخيار المشغل → طلب مباشر → Booking

B — نشر طلب واستقبال عروض

إنشاء Request → نشره → يظهر للمؤجرين المناسبين → المؤجر يختار معدة من معداته → Offer → مقارنة العروض → اختيار عرض → Booking

بعد Booking يتوحد المساران:

Booking → Payment → Commission / Lessor Payout → Execution → Completion → Review

# 4. شجرة المنتج

محور
├── سوق المعدات
│   ├── تصفح / بحث / تصفية
│   ├── تفاصيل المعدة
│   └── طلب استئجار مباشر
├── طلباتي
│   ├── إنشاء طلب
│   ├── الطلبات المفتوحة
│   ├── العروض المستلمة
│   ├── مقارنة العروض
│   └── اختيار عرض
├── تأجير معداتي
│   ├── التسجيل والاعتماد
│   ├── معداتي / إضافة معدة
│   ├── الفرص
│   ├── عروضي
│   ├── الحجوزات والعمليات
│   ├── الأرباح والتقارير
│   └── الإعدادات
├── حجوزاتي
├── المدفوعات والمستحقات
├── الحساب
└── الإدارة والتشغيل

# 5. نموذج المجال والبيانات المستهدف

User
├── Lessor Profile
│   └── Equipment
├── Request
│   └── Offers
│       └── Equipment
└── Bookings
    ├── Equipment
    ├── Request / Direct Rental
    ├── Accepted Offer
    ├── Payment
    ├── Commission
    ├── Execution
    └── Review

# 6. الكيانات وقواعد العمل الأساسية

| الكيان | الدور |
| --- | --- |
| Equipment | كيان مستقل مملوك لمؤجر معتمد. يتضمن النوع/التصنيف، المواصفات، الموقع، الصور، سعر الساعة واليوم، مع/بدون مشغل، التوفر والحالة. |
| Request | احتياج ينشره المستأجر. يجب أن يتطور ليرتبط بتصنيف المعدة والموقع والتاريخ والمدة والكمية ومتطلب المشغل. |
| Offer | يربط Request + Lessor + Equipment. السعر الأساسي ليس تفاوضيًا عشوائيًا؛ يبنى على تسعير المعدة المسجل. |
| Booking | نقطة توحيد الاستئجار المباشر والعرض المقبول، وهو المرجع للدفع والتنفيذ. |
| Payment / Commission | تحصيل داخل محور، فصل عمولة المنصة عن مستحق المؤجر، مع قابلية الاسترداد والتسوية والضرائب لاحقًا. |
| Execution | دورة التشغيل بعد الحجز: تأكيد → بدء → متابعة → إتمام → إغلاق. |

# 7. حالة المشروع الحالية

| الحالة | المحتوى |
| --- | --- |
| DONE | الحسابات والجلسات، دورة Request الأساسية End-to-End، تسجيل ومراجعة واعتماد «الوسيط» الحالية، الصفحات والمسارات الأساسية. |
| ADAPT | مفهوم broker/الوسيط → المؤجر، Request الحالي ليتوافق لاحقًا مع Domain المعدات، Information Architecture الحالية. |
| NEXT | Lessor Foundation + Equipment Core. |
| LATER | سوق المعدات، Matching، Offers، Booking، Payment/Commission، Execution، Documents، Notifications، Reviews، Operations، Production. |

# 8. المرحلة التالية الرسمية — NEXT

Lessor Foundation + Equipment Core

الهدف: تثبيت مفهوم «المؤجر» وربطه بالمستخدم المعتمد، ثم إنشاء Equipment ككيان حقيقي قابل للإدارة والتسعير والتوفر. لا تُبنى العروض قبل وجود Equipment.

معيار النجاح: User → Lessor Profile → Equipment يعمل End-to-End مع ملكية وصلاحيات صحيحة وحفظ واسترجاع حقيقيين، دون الحاجة إلى بناء Offers أو Payment في هذه المرحلة.

# 9. ترتيب البناء المعتمد

1. تثبيت Lessor Foundation وتكييف مفهوم «الوسيط» تدريجيًا دون إعادة تسمية شاملة غير ضرورية.

2. Equipment Core وإدارة معدات المؤجر.

3. سوق المعدات: التصفح والبحث والتصفية وصفحة المعدة.

4. تطوير Request ليتوافق مع نموذج المعدات.

5. Matching والفرص.

6. Offers المرتبطة بمعدات حقيقية.

7. مقارنة العروض واختيار عرض.

8. Booking لتوحيد المسارين.

9. Execution.

10. Payment + Commission + Lessor Payout.

11. Documents والتحقق.

12. Notifications وReviews.

13. Admin Operations والنزاعات والاستردادات.

14. Reports/Settlements.

15. Production: قاعدة مناسبة، تخزين، HTTPS، Backup، Observability، CI/CD والنشر.

# 10. قواعد هندسية حاكمة

• لا تُبنى ميزة قبل معرفة موقعها في الخريطة واعتمادياتها ومستخدمها وحالاتها ومعايير قبولها.

• لا إعادة كتابة للمشروع من الصفر ما دام الموجود قابلًا للتطوير.

• التغييرات المفاهيمية مثل broker → lessor تُنفذ تدريجيًا عند لمس الجزء، وليس بحملة Rename واسعة بلا قيمة فورية.

• لا Offers قبل Equipment؛ ولا Execution/Payment قبل Booking.

• لا بيانات وهمية مقدمة كحقيقية؛ استخدم Empty States.

• الملكية والصلاحيات والتحقق تُفرض على Backend، لا على الواجهة فقط.

• main يمثل النسخة المستقرة؛ الميزات الكبيرة تُنفذ في feature branches وتُدمج بعد الاختبار والمراجعة.

• تُحدّث هذه الوثيقة بعد كل Milestone رئيسية لتظل مرجع المشروع.

# 11. بوابة القرار لكل Milestone

قبل التنفيذ: Goal → Actor → User Flow → Domain/Data → Permissions → UI States → Edge Cases → Tests → Acceptance Criteria.

بعد التنفيذ: Tests PASS → Review Diff → Update Blueprint/Roadmap → Commit/PR → Merge → تحديد NEXT.